**雪崩**

**项目范围说明书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写： | 连鸿霄 | 编写日期： | 2019.6.17 |
| 批准： |  | 批准日期： |  |

**修改记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **AMD** | **修订者** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（A-修改，M-修改，D-删除）

1. **项目名称**

雪崩

1. **项目名称：**

**项目背景**

项目的提出方：雪崩项目小组

项目目标：建设一个资讯推送的APP（游戏攻略、新闻、二次元等），用户找寻共同兴趣爱好的朋友圈，和志同道合的人一起，开心每一天。商家通过正规渠道销售相关物品。

1. **项目目标**

**成果目标：**

**时间约束：**6周

**费用约束：**没有资金赞助和流动

**技术约束：**服务器被关闭，现阶段人员产品开发技术和管理项目能力不够

**性能约束：**平均并发时的响应速度：200-300毫秒/请求，峰值并发时的响应速度：800-1000毫秒/请求

**质量约束：**无垃圾信息

**战略目标：**盈利目标

1. **项目范围**

项目范围

商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；

用户采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；

公共功能：共同兴趣圈、游戏攻略、资讯推送、周边购买、发表评论；

管理员功能：商家审核、广告管理、审核资讯、审核评论；

超出范围：

支付功能；

物流功能；

转跳到其他APP功能；

推送其他App的功能；

1. **项目采购清单**

**软件环境**

客户端：手机端、PC端等。

服务器端：Windows操作系统，数据库。

**硬件环境**

应至少包括软件运行的硬件最低配置，包括处理器、内存、硬盘等信息。如果是服务器-客户端结构，要分别列出它们的硬件最低配置。

折叠编辑本段软件环境应至少包括软件运行的软件最低配置，包括操作系统、数据库等信息。如果是服务器-客户端结构，要分别列出它们的软件最低配置。

1. **项目可交付成果清单**

完全实现需求的可运行程序及源代码；

主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；

主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；