项目章程

* **项目名称**

雪崩

* **项目经理**

张强

* **项目背景**

现阶段人们很多都在网上交朋友，想找到志同道合的朋友，该APP提供一个平台找到自己爱好圈，并且提供喜欢的资讯。

* **项目目标**

建设一个资讯推送的APP（游戏攻略、新闻、二次元等），用户找寻共同兴趣爱好的朋友圈，和志同道合的人一起，开心每一天。商家正规认定卖相关物品。

* **项目范围**
  + 商家支持：入住、管理货品及分类、订单处理、查看历史数据；
  + 用户采购：货物查询及浏览、下单、结账、评价、个人中心；
  + 公共功能：共同兴趣圈、游戏攻略、资讯推送、周边购买、发表评论；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、审核资讯、审核评论；
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
  + 2019. 5月项目迭代
  + 待定日期：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**