**雪崩**

**项目范围说明书**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编写： | 王禹婕 | 编写日期： | 2019.6.16 |
| 批准： |  | 批准日期： |  |

**修改记录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **日期** | **AMD** | **修订者** | **说明** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

（A-修改，M-修改，D-删除）

1. **项目名称**

雪崩

1. **项目名称：**

**项目背景**

项目的提出方：雪崩项目小组

项目目标：为广大视频，游戏，动漫，以及潮流爱好者提供一个信息共享的娱乐平台

1. **项目目标**

**成果目标：**

**时间约束：**6周

**费用约束：**没有资金赞助和流动

**技术约束：**服务器被关闭，现阶段人员产品开发技术和管理项目能力不够

**性能约束：**平均并发时的响应速度：200-300毫秒/请求，峰值并发时的响应速度：800-1000毫秒/请求

**质量约束：**无垃圾信息

**战略目标：**盈利目标

1. **项目范围**

项目范围

用户可以进入产品推荐模块进行购物；

用户可以搜索自己感兴趣的内容；

用户可以添加其他用户为好友进行交流；

用户可以在内容推送下方发送评论以及进行互动；

用户可以在各个内容模块上浏览推送内容；

用户可以管理设置自己的信息；

用户可以自己发送帖子；

用户体验要求以及细节等；

内容每日推送更新功能；

超出范围：

支付功能；

物流功能；

转跳其他APP功能；

推送其他App的功能；

1. **项目采购清单**

**软件环境**

客户端：手机端、PC端等。

服务器端：Windows操作系统，数据库。

**硬件环境**

应至少包括软件运行的硬件最低配置，包括处理器、内存、硬盘等信息。如果是服务器-客户端结构，要分别列出它们的硬件最低配置。

折叠编辑本段软件环境应至少包括软件运行的软件最低配置，包括操作系统、数据库等信息。如果是服务器-客户端结构，要分别列出它们的软件最低配置。

1. **项目可交付成果清单**

1. 项目系统开发协议书

2. 项目系统开发需求

3. 项目设计文档

4. 项目系统进度周工作报告

5. 项目测试大纲

6. 项目测试案例

7. 项目测试分析报告

8. 项目程序错误报告

9. 用户手册

10. 源代码

11. 原型图