项目章程

* **项目名称**

雪崩

* **项目经理**

张强

* **项目背景**

为广大视频，游戏，动漫，以及潮流爱好者提供一个信息共享的娱乐平台。

* **项目目标**

项目开发完成推入市场后，能够吸引一部分年轻人的流量，并且通过一系列较好的用户体验，和优质的内容推送留下其中的少数，使其成为忠实用户，在获取大量极具商业性的数据的同时。借由APP平台产生的连锁效应，吸引相关投资人，广告商的眼球，实现进一步APP平台的升级和盈利。

* **项目范围**
  + 用户支持：用户可以管理设置自己的信息

用户可以在各个内容模块上浏览推送内容

用户可以在内容推送下方发送评论以及进行互动

用户可以添加其他用户为好友进行交流

用户可以进入产品推荐模块进行购物

用户可以自己发送帖子

* + 管理员功能：商品审核、广告管理、推荐内容审核、帖子内容审核、分析数据；
* **进度**
  + 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
  + 2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；
  + 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、主要变更记录、验收报告；
* **签字**