项目章程

* **项目名称**

食途

* **项目经理**

张成成

* **项目背景**

中国目前超多3亿人订外卖，现在虽然外卖非常受欢迎，上班族更为严重，他们但是定外卖有很多不好的地方：现在的上班族由于工作忙碌很少人会自己亲自做饭，一般都是定外卖或者去饭店或者路边摊，不能享受美食制作带来的乐趣；尽管网络平台很受欢迎，但是有很多传统或者商铺不具备计算机和互联网知识，所以很难开拓网络销售渠道，扩大销售额目前很多人习惯订外卖，尽管会带来便利。但仍会有不便

* **项目目标**

建立一个可以现在年轻人共享的软件，大家可以通过软件共享到制作美食的乐趣

* **项目范围**
  + 用户上传：用户可以上传自己的制作心得
  + 公共功能：广告、货物推荐、特定活动；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
* 2018．10月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；
* 9.5前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 9.10前确定产品定位；
* 9.15前完成第一版界面原型；
* 9.20前确定第一版产品范围；
* 9.25前完成主要技术点研究；
* 9.30前确定下一阶段任务的细化安排；
* 2018．10月：产品的需求细化、产品设计细化；
* 2018．11—12月：组建网站建设团队，进入建设期；
* 2019．1-2月：产品进入测试阶段（吸引尽可能学生进行测试）；
* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**